TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng Website giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Võ Thành C

Thời gian thực hiện: từ ngày 03/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đại Phát

Mã số sinh viên:110123154 - Mã lớp:DA23TTD

Nội dung đề tài:

• Mô tả:

Đề tài xây dựng Website giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long nhằm giúp người dùng tra cứu, tìm hiểu thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long một cách thuận tiện, nhanh chóng. Website xây dựng có các chức năng sau:

- Đối với quản trị viên:

+ Quản lý website

+ Thêm, Xóa, Sửa thông tin về các di tích lịch sử

+ Quản lý tài khoản người dùng

+Xem thông tin chi tiết của từng di tích, có thể kèm theo bản đồ chỉ dẫn

- Đối với người dùng:

+ Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đổi mật khẩu

+ Tra cứu được thông tin của các địa di tích lịch sử.

• Phương pháp thực hiện:

- Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu của đề tài.

- Tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài:

+ Tìm hiểu Thu thập thông tin, hình ảnh, tài liệu về các di tích lịch sử tại Vĩnh Long.

+ Tìm hiểu về ngôn ngữ: HTML, CSS và JavaScript.

- Phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu, thành phần xử lý, thành phần giao diện.

- Lập trình và kiểm thử các chức năng của website.

• Kết quả đạt được:

Xây dựng hoàn chỉnh Website giúp người dùng tra cứu thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long theo yêu cầu đặt ra.

- Hoàn chỉnh quyển báo cáo theo yêu cầu.

• Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Từ ngày 03/11/2025 đến 09/11/2025 | - Hoàn thành đề cương chi tiết - Tìm hiểu nghiệp vụ | - Bản đề cương chi tiết hoàn chỉnh - Bản mô tả nghiệp vụ bài toán |
| 2. | Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu, thành phần xử lý | -Phân tích : HTML, CSS và JavaScript |
| 3. | Từ ngày 17/11/2025 đến 23/11/2025 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế giao diện | -Xây dựng kiến trúc hệ thống(Front/Back-end) |
| 4. | Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | -Xây dựng kiến trúc hệ thống Front-end cho website |
| 5. | Từ ngày 01/12/2025 đến 07/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | -Xây dựng kiến trúc hệ thống Back-end cho website |
| 6. | Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | - Xây dựng chức năng quản trị Thêm/ Sửa/ Xóa di tích. Tích hợp bản đồ |
| 7. | Từ ngày 15/12/2025 đến 21/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | - Kiểm thử toàn bộ hệ thống (Kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu suất). Sửa lỗi. |
| 8. | Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | - Hoàn chỉnh website - Hoàn chỉnh quyển báo cáo - Nộp quyển báo cáo, website | -Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị nội dung trình bày. |

Ngày…..tháng….năm 2025

Xác nhận của GVHD 	Sinh viên thực hiện

Võ Thành C                                                                  Nguyễn Đại Phát