TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Website giúp người dùng tra cứu thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Võ Thành C

Thời gian thực hiện: từ ngày 03/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đại Phát

Mã số sinh viên:110123154 - Mã lớp:DA23TTD

Nội dung đề tài:

• Mô tả:

Đề tài Website giúp người dùng tra cứu thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long

- Nhằm giúp người dùng tra cứu được các địa điểm di tích lịch sử. Website xây dựng có các chức năng sau:

- Đối với quản trị viên:

+ Quản lý website

+ Thêm/Xóa/Sửa thông tin di tích

+ Quản lý tài khoản người dùng

+Xem thông tin chi tiết của từng di tích, có thể kèm theo bản đồ chỉ dẫn

- Đối với giảng viên:

+ Đăng nhập, đổi mật khẩu

+ Tra cứu được các địa di tích lịch sử

• Phương pháp thực hiện:

- Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu của đề tài.

- Tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài:

+ Tìm hiểu Thu thập thông tin, hình ảnh, tài liệu về các di tích lịch sử tại Vĩnh Long.

+ Tìm hiểu về ngôn ngữ: HTML, CSS và JavaScript.

- Phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu, thành phần xử lý, thành phần giao diện.

- Lập trình và kiểm thử các chức năng của website.

• Kết quả đạt được:

Xây dựng hoàn chỉnh Website giúp người dùng tra cứu thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long theo yêu cầu đặt ra.

- Hoàn chỉnh quyển báo cáo theo yêu cầu.

• Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Từ ngày 03/11/2025 đến 09/11/2025 | - Hoàn thành đề cương chi tiết - Tìm hiểu nghiệp vụ | - Bản đề cương chi tiết hoàn chỉnh - Bản mô tả nghiệp vụ bài toán |
| 2. | Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu, thành phần xử lý | -Phân tích : HTML, CSS và JavaScript |
| 3. | Từ ngày 17/11/2025 đến 23/11/2025 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế giao diện | -Xây dựng kiến trúc hệ thống(Front/Back-end) |
| 4. | Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | -Xây dựng kiến trúc hệ thống Front-end cho website |
| 5. | Từ ngày 01/12/2025 đến 07/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | -Xây dựng kiến trúc hệ thống Back-end cho website |
| 6. | Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | - Xây dựng chức năng quản trị Thêm/ Sửa/ Xóa di tích. Tích hợp bản đồ |
| 7. | Từ ngày 15/12/2025 đến 21/12/2025 | - Thiết kế giao diện - Lập trình - Viết báo cáo đồ án | - Kiểm thử toàn bộ hệ thống (Kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu suất). Sửa lỗi. |
| 8. | Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | - Hoàn chỉnh website - Hoàn chỉnh quyển báo cáo - Nộp quyển báo cáo, website | -Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị nội dung trình bày. |

Xác nhận của GVHD 	Ngày…..tháng….năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thành  C                                                                  Nguyễn Đại Phát